**ПРОЕКТ**



* 1. **АДМИНИСТРАЦИЯ**
  2. **ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года** | № |  |
| **307340, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское** | | | |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района от 27.09.2017 №183 «Об утверждении муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Администрации Курской области от 03.07.2018 №534-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную [программу](#P32) Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района от 27.09.2017 №183:
   1. В Паспорте муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д., малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  -доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;  -доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  -количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.).». |

* 1. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»Таблицу 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Год, предшествующий формированию муниципальной программы,  2017 год | Годы формирования муниципальной программы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области | доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 20,7 | 41,4 | 55,2 | 96,5 | 100,0 | 100,0 |
| доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 1,9 | 5,0 | 6,3 | 17,2 | 18,7 | 100,0 |
| Задача 1.  Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 6 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 37 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 11,3 | 10,3 | 13,8 | 37,9 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Задача 2.  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | Количество заключенных соглашений с Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района о благоустройстве территорий | единиц | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | Доля трудового и (или) финансового участия граждан в реализации проектов по благоустройству в общем объеме финансовых вложений в проект благоустройства | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

* 1. [Приложение N 1](consultantplus://offline/ref=90CA80101CB41C697D884A1138EEB777E16732FC4E0DBECF64CF548840446EB0DC288CF1FA21853D1571D750oBL) к программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к муниципальной программе

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | |
| 1 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |

".

1. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Ивановского сельсовета

Рыльского района В.В.Петренко

Приложение №1

к муниципальной программе

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

(в редакции постановления Администрации

Ивановского сельсовета Рыльского района

от 27.03.2018 №52)

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей по годам** | | | | | |
| Год, предшествующий формированию муниципальной программы,  2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Количество и площадь благоустроенный дворовых территорий | Ед., кв.м. | 6/3828 | 0 | 4/14784 | 12/24677 | 7/25379 | 0 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 20,7 | 0 | 13,8 | 41,4 | 24,1 | 0 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельсовета) | % | 26,8 | 0 | 68,4 | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 882 | 1470 | 662 | 5160 | 700 | 38528 |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к обшей площади общественных территорий | %, кв.м. | 1,9 | 5,0 | 6,3 | 17,2 | 18,7 | 100,0 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 0,19 | 0,32 | 0,14 | 1,13 | 0,15 | 8,46 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 72,0 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли | 5% /  8583 | 5% /23138 | 5% /9303 | 5% /4771 | 0 | 0 |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 840 | 2269 | 912 | 468 | 0 | 0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

(в редакции постановления Администрации

Ивановского сельсовета Рыльского района

от 27.03.2018 №52)

Ресурсное обеспечение реализации

**муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы за счет средств бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований по годам (руб.) | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий формированию муниципальной программы,  2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Муниципальная программа Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области** | **«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы** | **всего** | **001** | **05 03** | **24 0 00 00000** |  | 160752,0 | 162939 | 205730 | 170976 | 121744 | 139286 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района** |  |  |  |  | 160752,0 | 162939 | 205730 | 170976 | 121744 | 139286 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 001 | 05 03 | 24 1 01 L5500 | 200 | 112526,4 | 0 | 144011,0 | 119683,2 | 85220,8 | 97500,2 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 001 | 05 03 | 24 1 01 L5500 | 200 | 162939 | 46327,5 | 61719,0 | 51292,8 | 36523,2 | 41785,8 |

Приложение №4

к муниципальной программе

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

(в редакции постановления Администрации

Ивановского сельсовета Рыльского района

от 27.03.2018 №52)

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей**

**муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам, руб. | | | | | |
| Год, предшествующий формированию муниципальной программы,  2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области | «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | всего | 2133033 | 1635331 | 2580924 | 2141972 | 1521800 | 1741075 |
| Федеральный и областной бюджеты | 1963698 | 1472392 | 2365891 | 1966225 | 1400056 | 1601789 |
| Бюджет Ивановского сельсовета Рыльского района | 160752 | 162939 | 205730 | 170976 | 121744 | 139286 |
| Внебюджетные источники (1) | 8583 | 0 | 9303 | 4771 | 0 | 0 |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение №5

к муниципальной программе

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

(в редакции постановления Администрации

Ивановского сельсовета Рыльского района

от 27.03.2018 №52)

**Адресный перечень многоквартирных домов,**

**дворовые территории, которых отобраны и подлежат благоустройству**

**в 2018-2022 годах**

**2018 год**

-----------------------------------------------------------------------------------------

**2019 год**

1. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Гора Льговская, д.16

2. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.4

3. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.10

4. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.12

**2020 год**

1. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Сироткина, д.6

2. Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Сироткина, д.3

3. Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.3

4. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.5

5. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.7

6. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Шакин переулок, д.10

7. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Шакин переулок, д.12

8. Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Сироткина, д.4

9. Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая, д.1

10. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Садовая, д.4

11. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Садовая, д.2

12. Курская область, Рыльский район, п.Марьино,ул. Сироткина, д.8

**2021 год**

1. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Сироткина, д.9
2. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Шлях Льговский, д.28
3. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Шакин переулок, д.7
4. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.8
5. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.6
6. Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.14
7. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Гора Льговская, д.19

**2022 год**

---------------------------------------------------------------------

Приложение №6

к муниципальной программе

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

(в редакции постановления Администрации

Ивановского сельсовета Рыльского района

от 27.03.2018 №52)

**Адресный перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы реализации муниципальной программы | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
|  | 2018 | Детская игровая площадка «Ракета» | Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая | Озеленение, установка МАФ |
| Благоустройство общественной территории памятника погибшим в ВОВ | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Шлях Рыльский, д.1б | Капитальный ремонт памятника, устройство асфальтированных дорожек, освещение, установка урн и лавочек |
|  | 2019 | Спортивная площадка | Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая | Асфальтирование дорожек с устройством специального покрытия |
| Памятник погибшим в годы воинам | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Рыльская, д.8а | Капитальный ремонт памятника, устройство асфальтированных дорожек, освещение, установка урн и лавочек |
|  | 2020 | Площадь перед Домом культуры в с. Ивановском | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Ананьева, д.1а | Асфальтирование дорожек, установка МАФ, устройство фонтана, освещение |
| Площадь перед Домом культуры в п. Марьино | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Ананьева, д.1а | Установка МАФ |
| Памятник Ленину | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Шлях Рыльский, 1а | Капитальный ремонт памятника, устройство асфальтированных дорожек, освещение, установка урн и лавочек |
|  | 2021 | Детская (спортивная) площадка | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Льговская | Асфальтирование дорожек с устройством специального покрытия |
|  | 2022 | Центральный парк | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Льговская | Асфальтирование дорожек, установка МАФ, посадка деревьев, освещение |