**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РЫЛЬСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27 сентября 2017 года №183**

**Об утверждении муниципальной программы**

**Ивановского сельсовета Рыльского района**

**Курской области «Формирование современной**

**городской среды»**

(с изм., внесенными [постановлениями от 27.03.2018 г. № 52](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=05A811FC-0B07-424A-A2C1-CF5203DF79DD), от 21.08.2018 г. №143, [от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6), [от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7), [от 22.06.2021 г. №84](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=44C9D1F4-354D-4143-B84F-DAC37B2527ED), [от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

В соответствии со статьей 179 [Бюджетного кодекса](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A) Российской Федерации, приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района от 31.10.2013 №212 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области» Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#P32) Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Врио Главы Ивановского сельсовета

Рыльского района                                                                                  В.В. Петренко

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

Сроки и этапы реализации программы: 2018-2025 год, программа реализуется в один этап

Утверждена постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района от 27 сентября 2017 года №183

Дата составления проекта муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды»

«31» июля 2017 года

Заместитель Главы Администрации

Ивановского сельсовета Рыльского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Ю. Морозова

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением Администрации**

**Ивановского сельсовета Рыльского района**

**от «27» сентября 2017 года №183**

(с изм., внесенными [постановлением от 27.03.2018 г. №52](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=05A811FC-0B07-424A-A2C1-CF5203DF79DD),

от 21.08.2018 г. №143, [от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6),

[от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7),

[от 22.06.2021 г. №84](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=44C9D1F4-354D-4143-B84F-DAC37B2527ED), [от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды»**

(с изм., внесенными [постановлениями от 19.12.019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7), [от 22.06.2021 г. №84](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=44C9D1F4-354D-4143-B84F-DAC37B2527ED), [от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

(в редакции [постановления от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B))

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района |
| Участники Муниципальной программы | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района, МАУ «Марьинское ЖКХ» |
| Подпрограммы Программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области,  Увековечивание памяти погибших при защите Отечества |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.  Восстановление и обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д., малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  -доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;  -доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  -количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.) ;  - количество нанесенных имен погибших (воинских званий, фамилий и инициалов) при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц) ;  - количество проведенных восстановительных работ (единиц) ;  - количество установленных мемориальных знаков (единиц). |
| Срок реализации Программы | 2018-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2018-2025 годах, составляет 15206059, 61 рубля, из них:  11754696, 30 рублей за счет средств федерального бюджета,  775730, 06 рубля за счет средств бюджета Курской области,  2670925, 00 рублей за счет средств бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района,  4708, 25 рублей - за счет внебюджетных источников.    Объем средств по годам реализации составляет:  2018 год:  всего - 1690686, 00 рублей,  в том числе за счет средств бюджетов:  федерального - 1280981, 04 рубль,  областного - 191410, 96 рублей,  местного - 218294, 00 рублей,  внебюджетные средства - 0 рублей;    2019 год:  всего - 2381812, 00 рублей,  в том числе за счет средств бюджетов:  федерального - 2162348, 44 рублей,  областного - 44129, 56 рубля,  местного - 175334, 00 рубля,  внебюджетные средства - 0 рублей;    2020 год:  всего - 3160477, 25 рублей,  в том числе за счет средств бюджетов:  федерального - 2140599, 04 рублей,  областного - 408606, 96 рубль,  местного - 606563, 00 рубля,  внебюджетные средства - 4708, 25 рубль;    2021 год:  всего - 1586976, 00 рублей,  в том числе за счет средств бюджетов:  федерального - 1469197, 38 рубля,  областного - 29983, 62 рубля,  местного - 87795, 00 рубля,  внебюджетные средства - 0 рублей;    2022 год:  всего - 2107548, 36 рублей,  в том числе за счет средств бюджетов:  федерального - 1550904, 00 рубля,  областного - 33066, 36 рублей,  местного - 523578, 00 рублей,  внебюджетные средства - 0 рублей.    2023 год:  всего - 2078550, 00 рублей,  в том числе за счет средств бюджетов:  федерального - 1443107, 39 рублей,  областного - 68532, 61 рубля,  местного - 566910, 00 рублей,  внебюджетные средства - 0 рублей.    2024 год:  всего - 2200010, 00 рублей,  в том числе за счет средств бюджетов:  федерального - 1707559, 00 рублей,  областного - 0 рубля,  местного - 492451, 00 рублей,  внебюджетные средства - 0 рублей.    2025 год:  всего - 0 рублей,  в том числе за счет средств бюджетов:  федерального - 0 рублей,  областного - 0 рубля,  местного - 0 рублей,  внебюджетные средства - 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области - 22 ед.  Благоустройство общественных территорий Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области - 7.  Обустройство 1 места захоронения, погибших при защите Отечества\*.  Восстановление 1 воинского захоронения\*.  Нанесение на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения 15 имен погибших при защите Отечества\*.  Установка 2 мемориальных знаков\*  \*показатели подлежат уточнению по мере выявления данных об объектах увековечивания памяти погибших при защите Отечества |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

(с изм., внесенными [постановлениями от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7), [от 22.06.2021 г. №84](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=44C9D1F4-354D-4143-B84F-DAC37B2527ED))

В настоящее время на территории Ивановского сельсовета Рыльского района существует проблема поддержания военно-мемориальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших при защите Отечества.

На территории Ивановского сельсовета имеются два воинских захоронения - в с. Ивановском и п. Марьино, а также памятник погибшим в ВОВ в с. Ивановском. Памятник погибшим в ВОВ и памятник погибшим воинам в с. Ивановском были благоустроены в рамках данной муниципальной программы. Состояние памятника боевой славы (захоронение) в п. Марьино требует его ремонта и благоустройства.

Важной мерой обеспечения сохранности воинских захоронений является установка на них специального знака, указывающего на то, что это место воинского захоронения, охраняемое государством.

В соответствии с законом Российской Федерации «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» ответственность за содержание воинских захоронений возложена на органы местного самоуправления. В связи с этим, находящиеся в неудовлетворительном состоянии воинские захоронения подлежат восстановлению с участием органов местного самоуправления.

Реализация мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества на территории Ивановского сельсовета Рыльского района будет способствовать патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.

Территория Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области насчитывает 9 населенных пунктов, в том числе 2 из них с численностью населения более 1000 человек, это - поселок Марьино и село Ивановское. Жилищный фонд села Ивановского представлен как многоквартирными жилыми домами, так и индивидуально-определенными жилыми домами, поселка Марьино - многоквартирными жилыми домами. Количество многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта составляет 29 домов.

Со стороны Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района и МАУ «Марьинское ЖКХ» в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству населенных пунктов Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области.

Общая площадь благоустройства дворовых территорий Марьино и Ивановского составляет порядка 20000 кв.м. За период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2017 году было благоустроено 6 (шесть) дворовых территорий, доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, составила - 39, 6%.

Благоустройство дворовых территорий в целом или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров, в трех дворах вообще отсутствует твердое покрытие. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях детских площадок, изготовленных из металла в 80-90 годах, и подвергшихся за длительный период коррозии, создает угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей на детских площадках и газонах, возникает необходимость в строительстве или устройстве специально обустроенных стоянок для автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не могут быть решены в полном объеме самостоятельно за счет средств Ивановского сельсовета в связи с дефицитом бюджета.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создадут образ Ивановского сельсовета, сформируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей сельсовета, выполнят рекреационные и санитарно-защитные функции.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) озеленение, уход за зелеными насаждениями;

2) оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

3) устройство пешеходных дорожек,

4) освещение территорий, в т. ч. декоративное;

5) обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

6) установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

7) оформление цветников;

8) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом следующих требований и условий:

- оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках, с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах.

За период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2017 году были благоустроены две общественные территории: в Марьино - это территория детского игрового городка «Ракета» на площади около 700 кв.м, построенного в 1988 году, в Ивановском - это детская игровая площадка по ул. Гора Льговская. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий составила 34, 3%.

Общественные территории муниципального образования требуют устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, модернизации детского игрового оборудования, освещения и др.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы в 2018-2025 годах позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Ивановского сельсовета, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таблица 1 - Оценка состояния сферы благоустройства Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области

(в ред. [постановлений от 27.03.2018 г. №52](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=05A811FC-0B07-424A-A2C1-CF5203DF79DD), [от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7), [от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Год, предшествующий формированию муниципальной программы, 2017 год | Годы формирования муниципальной программы | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД (нарастающим итогом) | % | 21, 4 | 0 | 32, 1 | 46, 4 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 57, 1 | 100, 0 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м. | 3828 | 0 | 14784 | 10180 | 639, 6 | 0 | 0 | 12647 | 25379 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 26, 8 | 26, 8 | 54, 9 | 68, 4 | 68, 4 | 68, 4 | 68, 4 | 78, 5 | 100, 0 |
|  | Количество общественных территорий | единиц | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 0 |
|  | Площадь общественных территорий | кв.м. | 882 | 1470 | 120 | 5160 | 22000 | | | 5000 | 0 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 1, 9 | 22, 2 | 33, 3 | 55, 6 | 77, 8 | 90, 9 | 93, 7 | 100, 0 | 0 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | руб. | 4708, 25 | 0 | 0 | 4708, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

На результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, со финансируемых за счет средств субсидии из бюджета Курской области муниципальными контрактами устанавливается минимальный 3-летний гарантийный срок.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

(в редакции [постановления от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B))

(с изм., внесенными [постановлением от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7))

2.1. Основными целями муниципальной программы являются повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области и увековечивание памяти погибших при защите Отечества.

2.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

- - количество нанесенных имен погибших (воинских званий, фамилий и инициалов) при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;

- количество проведенных восстановительных работ;

- количество установленных мемориальных знаков.

Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

(в редакции [постановлений от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7), [от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Год, предшествующий формированию муниципальной программы, 2017 год | Годы формирования муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 5, 7 | 21, 4 | 0 | 32, 1 | 46, 4 | | | 50, 0 | | 50, 0 | | 50, 0 | | 57, 1 | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 1, 9 | 22, 2 | 33, 3 | 55, 6 | 77, 8 | | | 90, 9 | | 93, 7 | | 100 | | 0 | |
| Цель 2. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества | Количество нанесенных имен погибших (воинских званий, фамилий и инициалов) при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единиц |  |  |  | 15 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| количество проведенных восстановительных работ | единиц |  |  |  | 1 | 1 | | |  | |  | |  | |  | |
| количество установленных мемориальных знаков | единиц |  |  |  |  | 2 | | |  | |  | |  | |  | |
| Задача 1.  Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 14 | |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 14 | |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 11, 3 | 0 | 0 | 30, 4 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Задача 2.  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | Количество заключенных соглашений с Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района о благоустройстве территорий | единиц | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Задача 3.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | Доля трудового и (или) финансового участия граждан в реализации проектов по благоустройству в общем объеме финансовых вложений в проект благоустройства | % | 5, 0 | 5, 0 | | 20, 0 | | 20, 0 | 20, 0 | | 20, 0 | | 20, 0 | | 20, 0 | | 20, 00 |
| Задача 4. Восстановление и обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества. | Количество заключенных соглашений |  |  |  | |  | | 1 | 1 | |  | |  | |  | |  |

2.3. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования, увековечивание памяти погибших при защите Отечества.

2.4. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность сельсовета.

2.5. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 22 единиц, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по сельсовету составит 100 %.

б) благоустройство общественных территорий - 7.

в) увековечивание памяти погибших при защите Отечества по Ивановскому сельсовету составит 100%.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**III. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной программы**

(с изм., внесенными [постановлениями от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7), [от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам программы.

Плановые [значения](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#Par1465) целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий программы приведены в приложении №1 к программе.

В результате реализации программы в 2018-2025 годах будет достигнуто:

- приведены в нормативное состояние дворовые территории Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области - 22 ед.

- благоустроены 7 общественных территорий Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области;

- обустроено 1 место захоронения погибших при защите Отечества, восстановление 1 воинского захоронения, нанесены на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения 15 имен погибших при защите Отечества и установлены 2 мемориальных знака.

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы**

(в редакции [постановления от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6))

(с изм., внесенными [постановлениями от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7), [от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий». За счет средств, полученных муниципальным образованием «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области в год реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в качестве субсидии из бюджета Курской области, выполняются следующие перечни работ:

а) ремонт дворовых проездов, и (или) обеспечение освещения дворовых территорий, и (или) установка скамеек и (или) урн, установка бордюров, устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома, ремонт и (или) устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории (далее - минимальный перечень работ по благоустройству) ;

б) оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение территорий, иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству). Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ может быть реализован при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы) ;

участие в строительных работах:

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация чаепития).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Дополнительный перечень работ может быть реализован:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу [Постановления](http://pravo.minjust.ru/) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Доля софинансирования заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня составляет 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и подтверждается документально.

В качестве документов, подтверждающих софинансирование, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области.

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования Общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области.

В рамках реализации муниципальной программы Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района осуществляет мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Курской области.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2025 годах, приведен в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 5 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №10 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения №11 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение №12 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2025 годы (приложение №13 к программе).

основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий». В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров,

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульваров,

- благоустройство набережной,

- благоустройство места для купания (пляжа),

- устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.),

- благоустройство территории вокруг памятника,

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников,

- очистка водоемов,

- благоустройство пустырей,

- благоустройство центральных площадей,

- благоустройство или реконструкция муниципальных рынков,

- иные объекты.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах, приведен в приложении №6 к муниципальной программе.

основное мероприятие 3 «Информационное обеспечение граждан, организаций». Реализация мероприятия направлена на привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды (Приложение №6.2).

В рамках реализации муниципальной программы будут реализованы мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области.»;

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности юридических ли и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2025 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района, приведен в приложении №7 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

Основное мероприятие 4 «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества».

Реализация мероприятия направлена на улучшение состояния воинских захоронений, расположенных на территории Ивановского сельсовета Рыльского района, укрепить статус воинских захоронений, обеспечить сохранение восстановленных воинских захоронений в хорошем состоянии на протяжении длительного времени.

В рамках поставленной цели и задачи муниципальной программой будут реализовываться следующие работы:

- нанесение имен погибших (воинских званий, фамилий и инициалов) при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения,

- проведение восстановительных работ;

- установка мемориальных знаков.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области приведен в приложении №6.1 к настоящей муниципальной программе.

Основное мероприятие 5 «Цифровизация городского хозяйства».

Мероприятие включает в себя:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, обеспечивающей реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по федеральному проекту;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов Ивановского сельсовета по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным местным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы жителей с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

- отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг.

б) по проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронного паспорта общественных территорий.

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, по коду в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе (42.99.12.110)» должна составлять не менее 90%.

**V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальному учреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы).**

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

**VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Рыльского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы (если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие поселений Рыльского района Курской области в рамках их полномочий).**

Поселения Рыльского района Курской области в разработке и реализации Программы не участвуют.

**VII. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

**VIII. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

**IX. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области, а также за счет внебюджетных источников.

Сведения о средствах бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы указаны в приложении №4 к Программе.

**X. Оценка степени влияния выделения дополнительных**

**объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы, состав и основные характеристики основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**XI. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

-использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

-выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей) ;

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

-формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

-создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**XII. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы) ;

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов) ;

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов) ;

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов) ;

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов) ;

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вывод об эффективности реализации**  **муниципальной программы** | Критерий оценки  эффективности реализации  муниципальной программы Кео |
| Неэффективная | менее 0, 5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0, 5 - 0, 79 |
| Эффективная | 0, 8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Приложение №1**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

(в ред. [постановлений от 27.03.2018 г. №52](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=05A811FC-0B07-424A-A2C1-CF5203DF79DD),

от 21.08.2018г.№143, [от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6),

[от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7),

[от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 0 |
| 7 | Количество нанесенных имен погибших (воинских званий, фамилий и инициалов) при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Ед. |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество проведенных восстановительных работ | Ед. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Количество установленных мемориальных знаков | Ед. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Курской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | - | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 11 | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды | % | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

**Приложение №2**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

(в редакции [постановлений от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6),

[от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7),

[от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1.  Благоустройство дворовых территорий | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 2018 | 2025 | Будут благоустроены 22 (двадцать две) дворовые территории, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий на 100% | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области |
|  | Основное мероприятие 2  Благоустройство общественных территорий | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 2018 | 2025 | Будут благоустроены 7 (семь) общественных территории, что повысит долю благоустроенных общественных территорий на 9% | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области |
|  | Основное мероприятие 3  Информационное обеспечение граждан, организаций | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 2018 | 2025 | Осведомленность граждан по вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение всех показателей муниципальной программы |
|  | Основное мероприятие 4  Увековечивание памяти погибших при защите Отечества | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 2020 | 2025 | Будет гарантирована сохранность воинских захоронений в неизменном состоянии в среднем 20-25 лет | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение всех показателей муниципальной программы |
|  | Основное мероприятие 5.  Цифровизация городского хозяйства | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 2020 | 2025 | Рост показателя вовлечения граждан в решение вопросов городского развития | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение всех показателей муниципальной программы |

**Приложение №3**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024** годы

(в ред. [постановлений от 27.03.2018 г. №52](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=05A811FC-0B07-424A-A2C1-CF5203DF79DD),

[от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6), [от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7),

[от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7), [от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды» за счет средств бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований по годам (руб.) | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий формированию муниципальной программы, 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области | «Формирование современной городской среды» | всего | 001 | 05 03 | 24 0 00 00000 |  | 160752, 0 | 1690686, 00 | 2381812, 00 | 3160477, 25 | 1586976, 00 | 2107548, 36 | 2078550, 00 | 2200010, 00 | 0 |
| в том числе: |  |  | | | | | | | | | | | |
| Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района |  |  |  |  | 160752, 0 | 1690686, 00 | 2381812, 00 | 3160477, 25 | 1586976, 00 | 2107548, 36 | 2078550, 00 | 2200010, 00 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 001 | 05 03 | 24 1 F2 55500 | 200 | 112526, 4 | 0 | 1283507, 65 | 2410067, 25 | 1054020, 00 |  |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 001 | 05 03 | 24 1 F2 55500 | 200 | 48225, 6 | 1690686, 00 | 1098304, 35 | 383442, 00 | 532956, 00 | 2107548, 36 | 2078550, 00 | 2200010, 00 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 001 | 05 03 | 24 1 01 L2990 | 200 |  |  |  | 366968, 00 |  |  |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Цифровизация городского хозяйства | Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района | 001 | 05 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение №4**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

(в ред. [постановлений от 27.03.2018 г. №52](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=05A811FC-0B07-424A-A2C1-CF5203DF79DD),

[от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6), [от 30.03.2020 г. №64](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=672BE9D5-B136-4E67-ADB4-8EAA84D4B01B), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7),

[от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7), [от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам, руб. | | | | | | | | | | |
| Год, предшествующий формированию муниципальной программы, 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Муниципальная программа Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области | «Формирование современной городской среды» | всего | 2133033 | 1690686, 00 | 2381812, 00 | 3160477, 25 | 1586976, 00 | 2107548, 36 | 2078550, 0 | 2200010, 00 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 1708417, 26 | 1280981, 04 | 2162348, 45 | 2140599, 04 | 1469197, 38 | 1550904, 00 | 1443107, 39 | 1707559, 00 | 0 |  |
| Областной бюджет | 255280, 74 | 191410, 96 | 44129, 55 | 408606, 96 | 29983, 62 | 33066, 36 | 68532, 61 | - | 0 |  |
| Бюджет Ивановского сельсовета Рыльского района | 160752 | 218294, 00 | 175334, 00 | 606563, 00 | 87795, 00 | 523678, 00 | 566910, 00 | 492451, 00 | 0 |  |
| Внебюджетные источники (1) | 8583 | 0 | 0 | 4708, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

(1) - здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

**Приложение №5**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

(в ред. [постановлений от 27.03.2018 г. №52](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=05A811FC-0B07-424A-A2C1-CF5203DF79DD),

[от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7),

[от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

2018 год

----------

2019 год

Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.8

Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.6

Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Гора Льговская, д.19

2020 год

1. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Гора Льговская, д.16

2. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.4

3. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Шлях Льговский, д.28

4. Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.14

2021 год

1. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Сироткина, д.6

2022 год

----------

2023 год

---------

2024 год

---------

2025 год

1. Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Сироткина, д.3

2. Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.3

3. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.5

4. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.7

5. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Шакин переулок, д.10

6. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Шакин переулок, д.12

7. Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Сироткина, д.4

8. Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая, д.1

9. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Садовая, д.4

10. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Садовая, д.2

11. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Сироткина, д.8

12. Курская область, Рыльский район, с.Ивановское, ул. Шакин переулок, д.7

13. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.10

14. Курская область, Рыльский район, п.Марьино, ул. Центральная, д.12

**Приложение №6**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

(в ред. [постановлений от 27.03.2018 г. №52](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=05A811FC-0B07-424A-A2C1-CF5203DF79DD),

[от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6), [от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7),

[от 16.05.2023 г. №46](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1EE75A5D-AC5D-463C-A6AD-75561EAD2660))

**Адресный перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы реализации муниципальной программы | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
| 1 | 2018 | Детская игровая площадка «Ракета» | Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая | Озеленение, установка МАФ |
| Благоустройство общественной территории памятника погибшим в ВОВ | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Шлях Рыльский, д.1б | Капитальный ремонт памятника, устройство дорожек из тротуарной плитки, освещение, установка урн и лавочек |
| 2 | 2019 | Памятник погибшим воинам | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Рыльская, д.8а | Капитальный ремонт памятника, устройство дорожек из тротуарной плитки, освещение, установка урн и лавочек |
| 3 | 2020 | Спортивная площадка | Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая | Установка спортивного оборудования, урн и лавочек, окрашивание ранее установленного спортивного оборудования |
| Памятник Ленину | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Шлях Рыльский, 1а | Устройство дорожек из тротуарной плитки |
| 4 | 2021 | Центральный парк  (1-й этап благоустройства) | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Льговская | Асфальтирование пешеходных дорожек |
| 5 | 2022 | Центральный парк  (2-й этап благоустройства) | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Льговская | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка МАФ, устройство освещения |
| 6 | 2023 | Центральный парк  (3-й этап благоустройства) | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Льговская | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка МАФ, устройство освещения |
| 7 | 2024 | Стадион в  с. Ивановском | Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Льговская | Устройство пешеходных дорожек, установка МАФ, посадка деревьев, освещение |
| 8 | 2025 | ----------- | ----------- | ----------- |

**Приложение №6.1**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

(в ред. постановления от 30.03.2020 г. №64)

**Адресный перечень воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области**

Памятник погибшим воинам, адрес: Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Рыльская, д.8А.

Памятник погибшим в ВОВ, адрес: Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Шлях Рыльский, д.1б.

Памятник боевой славы (захоронение), адрес: Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Кооперативная, д. 2/1

**Приложение №6.2**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

(в ред. [постановления от 12.04.2021 г. №53](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BF56E7AE-675C-44FD-B690-AD8429791AE7))

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Приложение №6.3**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

(в ред. [постановления от 22.06.2021 г. №84](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=44C9D1F4-354D-4143-B84F-DAC37B2527ED))

**Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Адрес многоквартирного дома | Наименование мероприятия | | |
| подготовка и утверждение проекта межевания территории | проведение кадастровых работ по образованию земельных участков | осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации права |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | Курская область, Рыльский район,  п. Марьино,  ул. Центральная, д.6 | V | V | - |
| Курская область, Рыльский район,  п. Марьино,  ул. Центральная, д.8 | V | V | - |
| Курская область, Рыльский район,  с. Ивановское, ул. Гора Льговская, д.19 | V | V | - |
| 2020 | Курская область, Рыльский район,  п. Марьино,  ул. Центральная, д.4 | - | - | - |
| Курская область, Рыльский район,  п. Марьино,  ул. Центральная, д.14 | - | - | - |
| Курская область, Рыльский район,  с. Ивановское, ул. Гора Льговская, д.16 | - | - | - |
| Курская область, Рыльский район,  с. Ивановское, ул. Шлях Льговский, д.28 | - | - | - |
| 2021 | Курская область, Рыльский район,  п. Марьино,  ул. Сироткина, д.6 | - | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |

**Приложение №7**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности юридических ли и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года**

**за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района**

1.Магазин, Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая, д.5

2.Магазин, Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.2

3.Магазин, Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Кооперативная (здание ООО «Рыльское»)

4.Магазин, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Шлях Льговский (здание ООО «Рыльское»)

5.Магазины на центральной площади с.Ивановское, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Ананьева

6.Магазины по ул.Гора Льговская с.Ивановское: Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Гора Льговская

7.Магазин, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Слобода - ул. Комаровка

**Приложение №8**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы**

(утратило силу [постановлением от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6))

**Приложение №9**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

(с изм., внесенными [постановлением от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6))

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Ремонт дворовых проездов | - | |
|  | Установка бордюров |  | |
|  | Устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома |  | |
|  | ремонт и (или) устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории |  | |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  |  |
|  | Установка скамеек |  | |
|  | Установка урн |  | |

**Приложение №10**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

(в редакции [постановления от 19.12.2019 г. №208](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9DDE0987-E2AD-4C71-8EFB-8D5DAE75C2C6))

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой |  |
|  | Горки |  |
|  |  | Качалки на пружине |  |
|  | Песочница большая (дворик) |  |
|  |  | Песочница малая |  |
|  | Домик - беседка |  |
|  | Карусели |  |
|  |  | Детский игровой комплекс |  |
|  | Машинки |  |
|  | Оборудование спортивных площадок | Уличный тренажер |  |
| Комплекс из турников и шведской стенки |  |
|  | Устройство автомобильных парковок | Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке |  |
|  | Оборудование контейнерных площадок |  |  |
|  | Озеленение территорий | Вазоны |  |

**Приложение №11**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы**

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | | |
| Минимальный перечень работ по благоустройству | | | | |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  2093 | без бордюра  1673 | |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1511 | без бордюра  1039 | |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1574 | без бордюра  1309 | |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1143 | без бордюра  826 | |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 3896 | | |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8667 | | |
| Установка скамьи | 1 шт. | 2100 | | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | без спинки | | со спинкой |
| 12518 | | 24204 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 1500 | | |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 8990 | | |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома  10370 | | над подъездом дома  323 |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1500 | | 1000 |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству | | | | |
| Устройство 1-го парковочного места для легкового автомобиля (размер 2, 5\*4, 5 м) | 1 парковочное место | 25000 | | |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 2300 | | |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 | | |
| Озеленение | | | | |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 | | |
| - деревьев |
| - кустарника | 700 | | |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 | | |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 9500 | | |
| Детская игровая площадка (стоимость оборудования с установкой) | | | | |
| качели | 1 шт. | 28939 | | |
| горка | 1 шт. | 67597 | | |
| качалки на пружине | 1 шт. | 19205 | | |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 | | |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 | | |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 | | |
| карусель | 1 шт. | 33240 | | |
| детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 105606 | | |
| детский спортивный комплекс для средней возрастной группы | 1 шт. | 198923 | | |
| машинки, паровозики | 1 шт. | 84938 | | |
| Спортивная площадка (стоимость оборудования с установкой) | | | | |
| уличный спортивный тренажер | 1 шт. | 42167 | | |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 | | |

**Приложение №12**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы**

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ**

**1. Общие положения**

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ - установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области;

в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия - комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Ивановского сельсовета Рыльского района (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Условия аккумулирования и расходования средств

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30 мая года проведения работ в порядке и на условиях, определенных соглашением.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

**Приложение №13**

**к муниципальной программе**

**Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы**

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области (далее - Порядок), регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области.

1.2. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение соответствующей территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решениями собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию.

1.4. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, расположенной на территории Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области, осуществляется гражданами, проживающими на территории Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области.

1.5. В настоящем Порядке под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, со зданиями и сооружениями, образующими дворовую территорию, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, зданий, сооружений, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, зданиям и сооружениям, образующим дворовую территорию.

1.6. В настоящем Порядке под общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки.

**2. Разработка дизайн-проектов благоустройства**

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых территорий, расположенных на территории Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области, и дизайн-проекта благоустройства территорий общего пользования Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области осуществляется с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области, действующих строительных, санитарных и иных норм и правил, минимальных расчетных показателей допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территорий, установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области, а также необходимости технической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.2. Организацию разработки дизайн-проектов благоустройства в отношении дворовых территорий осуществляет Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области» на 2018-2022 годы.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории может быть обеспечена лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, по их собственной инициативе.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области» на 2018-2022 годы.

2.4. Организацию разработки дизайн-проектов благоустройства в отношении общественной территории Ивановского сельсовета Рыльского района осуществляет Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области» на 2018-2022 годы.

2.5. Разработка дизайн-проектов благоустройства в отношении общественной территории Ивановского сельсовета Рыльского района осуществляется в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области» на 2018-2022 годы.

2.6. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных нормативным правовым актом Администрации Курской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решениями собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

2.7. Схемы планировочных решений дворовых территорий, общественных территорий разрабатываются на актуализированной (при наличии) топографической основе (масштаб 1:500, 1:1000, 1:2000).

**3. Обсуждение с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства**

3.1. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовых территорий подлежит согласованию с лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области» на 2018-2022 годы.

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района обеспечивает информирование заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, о времени, месте и сроках согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории посредством почтовой связи по адресам, указанным в предложениях о включении дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области» на 2018-2022 годы, не менее чем за три рабочих дня до начала срока такого согласования.

3.2. Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района в срок не менее чем за три рабочих дня до начала приема предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной территории (далее - Предложения) от граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области размещает на официальном сайте Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет разработанный дизайн-проект благоустройства общественной территории и информацию о приеме Предложений от граждан с указанием срока начала и окончания приема таких Предложений, а также форму подачи Предложения согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

3.2.1. Срок приема Предложений от граждан должен составлять не менее семи календарных дней с даты начала приема Предложений.

3.2.2. Предложения принимаются Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района по адресу: Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Ананьева, д.96, в рабочие дни: понедельник - пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; e-mail: [admin\_ivanov@mail.ru](mailto:admin_ivanov@mail.ru).

Поступившие в Администрацию Ивановского сельсовета Рыльского района Предложения граждан подлежат обязательной регистрации в день поступления таких Предложений.

3.2.3. Предложения должны содержать следующую информацию:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заинтересованного лица, реквизиты документа, удостоверяющего его личность;

2) дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который предлагается внести изменения;

3) предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства общественной территории с их обоснованием;

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заинтересованным лицом;

5) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

3.2.4. Предложения, не соответствующие требованиям пункта 3.2.3 настоящего Порядка, поступившие по истечении срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, не рассматриваются.

3.2.5. Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района обобщает Предложения и в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема Предложений передает их на рассмотрение общественной комиссии, состав которой утверждается постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района.

3.2.6. По итогам рассмотрения каждого из поступивших Предложений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к реализации при разработке проектно-сметной документации на основании разработанного дизайн-проекта благоустройства общественной территории (внесения изменений в проектно-сметную документацию, в случае если дизайн-проект подготовлен в виде проектно-сметной документации) либо об отклонении такого Предложения.

3.2.7. Решение общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия и размещается в порядке, установленном положением об общественной комиссии, утвержденным постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района.

Протокол содержит следующую информацию:

- наименование дизайн-проекта благоустройства общественной территории, расположенной на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области;

- общее количество поступивших предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной территории;

- количество оставленных без рассмотрения Предложений по основаниям, указанным в пункте 3.2.4 настоящего Порядка;

- количество отклоненных Предложений в связи с технической невозможностью их реализации;

- количество Предложений, рекомендованных к реализации.

**4. Порядок утверждения дизайн-проектов**

4.1. Согласованный лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, дизайн-проект благоустройства дворовой территории утверждается Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района в течение двух рабочих дней со дня его согласования.

4.2. Дизайн-проект благоустройства общественной территории с учетом рекомендованных к реализации Предложений (при наличии) в течение двух рабочих дней с даты размещения протокола общественной комиссии на официальном сайте Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет утверждается постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района.

**Приложение №1**

**к Порядку разработки, обсуждения**

**с заинтересованными лицами и**

**утверждения дизайн-проектов благоустройства**

**дворовых территорий, а также дизайн-проектов**

**благоустройства общественных территорий,**

**расположенных на территории Ивановского сельсовета**

**Рыльского района Курской области**

**Предложения**

**и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства общественной территории, расположенной в границах муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (фамилия, имя и отчество (при наличии) )

место жительства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(индекс, страна/республика, край, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа)

серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(кем выдан)

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который предлагается внести изменения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства общественной территории | Обоснование |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и (или) адрес электронной почты для связи <\*> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> заполняется при наличии сведений у инициатора.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной территории, расположенной в границах муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области, в соответствии с действующим законодательством.

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден (а) об ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю (даем) свое согласие Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района и ее структурным подразделениям на обработку моих персональных данных, указанных в Предложении. С персональными данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка.

Согласие действует с момента подачи предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной территории, расположенной в границах муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области, до моего письменного отзыва данного согласия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Администрацию Ивановского сельсовета Рыльского района заявление в простой письменной форме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)